Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej nr 116288 L na odcinku 245 mb                                                                   w m.  Rozdoły

| L.p. | Norma | Opis nakładu | Jedn. miary | Ilość | Cena (zł) | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0502-02 | Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 245,0 +10,0x0,5x2 | m2 | 255,00 |  |  |
| 2 | KNNR 6 1005-04 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 245,0+10,0x3,7+10,0 | m2 | 953,50 |  |  |
| 3 | Kalk. ind. | Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm | m2 | 4,00 |  |  |
| 4 | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 245,0+10,0x3,7+10,0x0,10 | m3 | 95,35 |  |  |
| 5 | KNNR 6 1005-07 | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 245,0+10,0x3,7+10,0 | m2 | 953,50 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 245,0+10,0x3,5+10 | m2 | 902,50 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0107-01 | Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym – 245,0+10,0x0,5x2x0,15 | m3 | 38,25 |  |  |

Sporządził:

……………….. r.